ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑÏΚΟΥ                                                                                          ΠΕΡΑΙΑ 16-6-2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παραλαβή Β1΄ φάσης του πολεοδομικού σκέλους της μελέτης  «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση – πράξη εφαρμογής περιοχών επέκτασης Δήμου Θερμαϊκού όπως εμφανίζονται στο Διάγραμμα Π.3.1 του ΓΠΣ Δήμου Θερμαϊκού».

Η μελέτη «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού» εκπονείται σύμφωνα με την από 23-1-2008 σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο Θερμαϊκού και στη σύμπραξη των γραφείων «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «ΣΙΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου και της επέκτασης της Άνω Περαίας, καθώς και των Άνω Ν. Επιβατών, και στην επέκταση της Αγίας Τριάδας», όπως αυτές καθορίστηκαν στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θερμαϊκού.

Στις 6-12-2010 (αρ.πρωτ.197 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.) παραδόθηκε από τη σύμπραξη των αναδόχων το Α΄ Στάδιο της μελέτης του θέματος, το οποίο και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στις 15-11-2013 (αρ.πρωτ.36628 Δ. Θερμαϊκού). Το Β1΄ Στάδιο ξεκίνησε στις 10-12-2013, σύμφωνα με την εντολή έναρξης Β΄ Σταδίου από τις επιβλέπουσες της μελέτης (αρ.πρωτ.39268/12-12-2013). Το Β1΄ Στάδιο παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις 10-03-2014 (αρ.πρωτ. 6594 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.) και επανυποβλήθηκε διορθωμένο στις 17-6-2014 (αρ.πρωτ.17326), 29-8-2014 (αρ.πρωτ.147) και 29-5-2015 (αρ.πρωτ. 86). Τα ρυμοτομικά σχέδια του Β1΄ Σταδίου της μελέτης αναρτήθηκαν στο Δήμο από τις 22-6-2015 έως 17-7-2015.

Κατά την Α΄ ανάρτηση των ρυμοτομικών σχεδίων υποβλήθηκαν 309 εμπρόθεσμες ενστάσεις και 29 εκπρόθεσμες, για τις οποίες εξέφρασε γνώμη ο μελετητής, εισηγήθηκε η επιβλέπουσα υπηρεσία και γνωμοδότησε το Δ.Σ. Δήμου Θερμαϊκού με την 332/2017 απόφασή του. Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν ακόμα 26 εκπρόθεσμες ενστάσεις για τις οποίες ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, εξέφρασε γνώμη ο μελετητής, εισηγήθηκε η επιβλέπουσα υπηρεσία και γνωμοδότησε το Δ.Σ. Δήμου Θερμαϊκού με την 05/2018 απόφασή του.

Η ανάρτηση των τροποποιήσεων των ρυμοτομικών σχεδίων του Β1΄ Σταδίου, σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. Δήμου Θερμαϊκού (αρ.αποφ.19/2017 και αρ.αποφ.5/2018) που γνωμοδότησε επί των εντάσεων που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη ανάρτηση των ρυμοτομικών σχεδίων, πραγματοποιήθηκε από τις 12-02-2018 έως τις 28-02-2018.

Στις 28-11-2018 δόθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (αρ.πρωτ.20901 Δ. Θερμαϊκού) εντολή έναρξης του Β2΄ Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης με καταληκτική ημερομηνία τις 28-01-2019 και στις 29-11-2018 (αρ.πρωτ.20981 Δ. Θερμαϊκού) παραδόθηκαν στον εκπρόσωπο της σύμπραξης 30 ενστάσεις, καθώς και συμπληρωματικά στοιχεία και 59 δηλώσεις ιδιοκτησίας. Ακολούθησε η υποβολή δύο εκπρόθεσμων ενστάσεων στις 31-12-2018 (αρ.πρωτ. 22733 Δ. Θερμαϊκού). Για τις ως άνω 32 ενστάσεις εξέφρασε γνώμη ο μελετητής, εισηγήθηκε η επιβλέπουσα υπηρεσία και γνωμοδότησε το Δ.Σ. Δήμου Θερμαϊκού με την 170/2019 απόφασή του.

Το Β1΄ Στάδιο εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.20900/28-11-2018 εγκριτική απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη απόφασης,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται:

Την παραλαβή του Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης περιοχών επέκτασης Δήμου Θερμαϊκού, όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα Π.3.1 του ΓΠΣ Δήμου Θερμαϊκού, όπως αυτό υποβλήθηκε από τους αναδόχους της μελέτης.

| Οι Εισηγήτριες | Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Ε.Τ.Ε. | Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.Π. | Ο Αντιδήμαρχος |
| --- | --- | --- | --- |
| Μ.Μανδαλά Μ.Λουκαϊδου | Ε.Κατσαντωνοπούλου | Σπ.Μαυρικάκης | Χρ.Βογιατζής |