ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 						 ΠΕΡΑΙΑ             18-12-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε

# ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ  : « 1η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου : « Ανάπλαση εισόδου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού. »

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την Αιτιολογική έκθεση των Επιβλεπόντων Μηχανικών,

- Την με αριθ. πρωτ. 19819/ 10-11-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

τα οποία  συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση,

παρακαλούμε λόγω αρμοδιότητας, για την λήψη της παρακάτω απόφασης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται :

σύμφωνα  με την παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,  η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών, δηλαδή μέχρι τις 19/06/2021 για  το έργο : «Ανάπλαση εισόδου Επανομής Δήμου Θερμαϊκού».

Οι Συντάκτες                                  Η Προϊσταμένη                                         Ο Διευθυντής

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΚΗ                      ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ   ΔΡ.ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

με Βαθμό Α΄                                        με Βαθμό Α΄                                            με Βαθμό Α΄

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

με Βαθμό Α΄

# Text boxes

Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Χ.Βογιατζής

Ημ/νία :